Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

MODELO DE PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE - NRC:27801

Tema: contratación de Servicio y desarrollo de pagina web de reservas para un restaurante

Joffre Gómez

Fecha: Quito, 20 de octubre de 2025

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| FECHA: | UNIDAD REQUIRENTE: |
| --- | --- |
| 16 de octubre de 2025 | …… |

OBJETO DE CONTRATACION

| “Contratación de servicio de diseño y desarrollo de pagina web para una reserva de un restaurante.” |  |
| --- | --- |
| Consultora: | [Nombre de tu Consultora, ej. "Dev20 Solutions"] |
| Cliente: | Ing. Fernando Solís |
| Líder de Proyecto: | Joffre Gómez |

ANTECEDENTES/JUSTIFICACION

ANTECEDENTES Con fecha 16 de octubre de 2025, el Ing. Fernando Solís, en calidad de Dueño y Gerente del restaurante [Nombre del Restaurante], ha identificado la necesidad crítica de migrar la gestión de reservas de un modelo manual (telefónico/físico) a una plataforma digital. Este cambio es imperativo para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

JUSTIFICACION La inversión en el desarrollo de este sistema se justifica por las siguientes razones operativas y estratégicas: - Mitigación de Errores: La automatización eliminará los errores comunes asociados a la gestión manual, como la doble reserva de mesas, la omisión de registros y la mala comunicación de disponibilidad. - Optimización de Recursos: Permitirá al personal del restaurante enfocar su tiempo en la atención al cliente en sitio, en lugar de estar dedicado a la gestión telefónica y la transcripción de datos. - Disponibilidad 24/7: La plataforma permitirá a los clientes realizar y anular reservas fuera del horario laboral del restaurante, incrementando las oportunidades de negocio. - Mejora de la Toma de Decisiones: El módulo de administración facilitará el acceso a datos reales sobre los patrones de reserva y ocupación, lo que mejorará la gestión estratégica de las mesas y la planificación futura.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Implementar una plataforma web integral para el restaurante $Nombre del Restaurante$$ que automatice el proceso de reserva de mesas, incorpore la funcionalidad de pre-pedido de platos (menú) y proporcione herramientas de gestión en tiempo real, con el fin de optimizar la logística de servicio y maximizar la satisfacción del cliente." N°; OBJETIVO ESPECÍFICO; MÓDULO INVOLUCRADO; RELEVANCIA PARA LA BASE DE DATOS. OE.1; Gestionar la Reserva de Mesas: Permitir al cliente seleccionar la fecha, hora y número de personas, y registrar la reserva en el sistema, asegurando que no haya conflictos de horario o capacidad.; Clientes / Backend; Transaccionalidad: Debe asegurar la atomicidad del registro de la reserva para evitar duplicidades.. OE.2; Monitorear la Ocupación en Tiempo Real: Desarrollar un dashboard para el personal administrativo que muestre el estado de cada mesa (Ocupada, Reservada, Disponible, Limpieza) y permita la actualización inmediata del estado de la mesa (e.g., desocupar mesa).; Administración; Integridad de Datos: Garantizar que el estado físico de la mesa se refleje con precisión en el sistema.. OE.3; Controlar el Inventario de Platos: Implementar una funcionalidad de catálogo en el módulo de pre-pedido que permita al administrador establecer y reducir el límite de disponibilidad de platos, evitando que se puedan solicitar ítems agotados.; Clientes / Administración; Restricciones: Uso de un campo numérico para el stock de platos que se reduce al registrar un pre-pedido.. OE.4; Generar el Detalle de Consumo: Al finalizar el servicio, el sistema debe generar un documento de consumo (Nota de Consumo) que refleje el total de los ítems pre-ordenados más alquiler.; Administración; Consultas y Reportes: Debe poder generar un resumen consolidado extrayendo datos de las tablas de Pedidos, Ítems y Reservas..

ALCANCE El Alcance define los límites precisos de lo que la Consultora [Nombre de tu Consultora] entregará en el marco de esta contratación. 3.1. ALCANCE FUNCIONAL INCLUIDO (ENTREGABLES) El sistema web a desarrollar incluirá los siguientes módulos y funcionalidades principales: A. Módulo de Reservas (Clientes) - Generación de Reserva de Mesas: Permitir al usuario la selección de la fecha, hora y número de comensales, con validación inmediata de la disponibilidad. - Pre-Pedido de Platos: Integración con el menú digital para que el cliente pueda seleccionar y adjuntar la solicitud de platos en el momento de la reserva. - Comunicación Automática: Envío de correos de confirmación y recordatorio al cliente, detallando la reserva y los ítems pre-ordenados. B. Módulo de Administración (Personal del Restaurante) - Monitor de Ocupación en Tiempo Real: Interfaz administrativa para visualizar el estado actual de todas las mesas. - Gestión de Mesas y Disponibilidad: Funcionalidad para que el personal pueda desocupar y reasignar mesas con un clic, reflejando el cambio de estado de manera instantánea. - Control de Límites de Platos (Stock): Panel para que el administrador pueda establecer el límite de disponibilidad de platos clave, evitando pre-pedidos de ítems agotados. - Registro de Consumo: Capacidad para que el sistema genere una Nota de Consumo detallada (documento interno/pre-factura) que consolide los ítems pre-ordenados más los consumos adicionales, mostrando el subtotal e impuestos aplicables. C. Componentes de Infraestructura y Datos - Diseño de Base de Datos: Entrega del modelo lógico y físico de la Base de Datos, optimizado para la integridad y eficiencia de las transacciones de reserva. - Diseño Web Adaptativo (Responsive): La interfaz será completamente funcional y estética en dispositivos móviles, tabletas y PC. 3.2. EXCLUSIONES IMPORTANTES (FUERA DE ALCANCE) Los siguientes elementos NO están incluidos en la presente contratación: - Facturación Electrónica: La generación de facturas electrónicas con validez tributaria o la integración con sistemas de contabilidad externos. - Integración de Hardware: Instalación, configuración o integración con hardware (impresoras de cocina, terminales de punto de venta [POS]). - Desarrollo de Aplicación Móvil Nativa: El proyecto solo abarca la plataforma web (accesible desde móviles). - Módulo de Pago en Línea: El sistema no procesará pagos ni tarjetas de crédito; el pago se mantiene en el local.

PILA TECNOLOGICA

| Componente | Tecnología Seleccionada | Entorno de Trabajo |
| --- | --- | --- |
| Lenguajes Principal | Python (Lógica/Backend), HTML, CSS, JavaScript (Frontend), PHP (Alternativa para-Scripts). | IDE: Visual Studio Code (VSC) |
| Framework/Estilos | Bootstrap (Diseño Responsive). | SO de Desarrollo: Linux (Ubuntu/Debian) |
| Base de Datos | MySQL (Motor Relacional). | Control de Versiones: Git (en un repositorio como GitHub/GitLab). |
| Plataforma Final | Dominio: www.[NombreRestaurante]reservas.com | Hosting: Servidor Cloud con sistema operativo Linux. |

ESTANDARES DE CALIDAD Y REFERENCIA

| Estándar / Filosofía | Aplicación en el Proyecto |
| --- | --- |
| ISO/IEC 29110 | Se utiliza para el Planificación y Seguimiento formal del proyecto, asegurando que cada fase se documente correctamente y se complete a tiempo. |
| Filosofía DevOps | Se enfoca en la Integración Continua (CI) y Entrega Continua (CD), priorizando la automatización de las pruebas de funcionalidad para detectar errores rápidamente. |
| ISO/IEC 25010 | Guía de Calidad: Los criterios de aceptación se basarán en la Usabilidad y la Fiabilidad de las transacciones de reserva en la Base de Datos. |

TRAZABILIDAD

| Elemento | Propósito | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Registro de Tareas | Registrar quién hizo qué tarea, cuándo inició y finalizó, y el resultado de su trabajo (código, commits, documentación). | Software de Gestión de Proyectos (Ej. Jira, Trello, Azure DevOps) |
| Control de Versiones | Usar Git para registrar automáticamente cada cambio en el código (commit), vinculando la acción al nombre del programador, la fecha/hora y el propósito del cambio. | Repositorio Git (GitHub/GitLab) |
| Revisión de Pares (Code Review) | Asegurar que el código de un desarrollador sea revisado y aprobado por otro, verificando la calidad y dejando una traza de la aprobación. | Funcionalidades de Pull Request del repositorio Git. |
| Métricas | El Líder de Proyecto extraerá métricas periódicas para ver el estado del esfuerzo individual y el avance general del proyecto. | Hojas de cálculo o dashboards del software de gestión. |

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

| N° | Tarea / Entregable | Duración (Días) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Análisis de Requerimientos: Requisitos Funcionales y No Funcionales. | 2 | Analistas / Líder |
| 1.2 | Modelado Conceptual (UML): |  |  |
| 1.2.1 | Elaboración de Casos de Uso (Clientes, Administración, Pre-Pedidos). | 3 | Analistas |
| 1.2.2 | Creación del Diagrama de Clases (Definición de Entidades y Atributos). | 4 | Analistas / DB |
| 1.3 | Modelado de Datos: Creación del Modelo Entidad-Relación (E-R). | 3 | Equipo DB |
| 1.4 | Revisión Interna: Documento de Diseño Conceptual Aprobado. | 2 | Líder / Equipo |

RESVISAR EL TIEMPO Y LAS FECHAS

PROTOTIPADO

| N° | Tarea / Entregable | Duración (Días) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Diseño Lógico de Base de Datos: Normalización de las Tablas (hasta 3FN). | 4 | Equipo DB |
| 2.2 | Diseño de Interfaz (Mockups): Diseño de la experiencia de usuario (UI/UX) para Clientes y Administrador. | 5 | Diseño/Frontend |
| 2.3 | Plan de Pruebas: Definición de escenarios de prueba unitaria y funcional. | 3 | QA / Lider |
| 2.4 | Configuración del Entorno DevOps: Configurar repositorio Git y entorno Linux de desarrollo (VSC). | 3 | DevOps / Backend |

DESARROLLO CENTRAL

| N° | Tarea / Entregable | Duración (Días) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Implementación del Schema DB: Creación del script SQL y tablas en MySQL. | 4 | Equipo DB |
| 3.2 | Desarrollo Backend (Python/PHP): Lógica de Transaccionalidad, APIs de control de stock. | 8 | Backend |
| 3.3 | Desarrollo Frontend (HTML/CSS/JS/Bootstrap): Interfaz pública de reserva y panel de administración. | 7 | Frontend |
| 3.4 | Integración Continua (CI): Configuración de pipelines para pruebas automáticas. | 3 | DevOps |

PRUEBAS Y DESPLIEGUE

| N° | Tarea / Entregable | Duración (Días) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Pruebas Funcionales: Verificación del cumplimiento de los OE (Ocupación en Tiempo Real, Nota de Consumo). | 5 | QA / Equipo |
| 4.2 | Capacitación y Manuales: Creación de Manual de Usuario para el Ing. Solis y su personal. | 3 | Lider / Analistas |
| 4.3 | Despliegue (CD): Migración final del código a la plataforma Linux (Dominio: www.[NombreRestaurante]reservas.com). | 2 | DevOps |
| 4.4 | Cierre del Proyecto: Revisión final y Entrega del Código Fuente. | 2 | Líder |

CRONOGRAMA

| Hito (Fase) | Duración Estimada | Fecha Estimada de Finalización | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación y Diseño Conceptual | 2 semanas | 30 de octubre de 2025 | Documento de Requerimientos Final y Diagrama Entidad-Relación (E-R) de la Base de Datos. |
| II. Diseño Lógico y Prototipado | 3 Semanas | 20 de noviembre de 2025 | Esquema de Tablas Normalizadas (3FN) y Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups). |
| III. Desarrollo Central (Beta) | 3 Semanas | 11 de diciembre de 2025 | Versión Beta Funcional (Módulos de Cliente y Administración listos para pruebas internas). |
| IV. Pruebas, Ajustes y Despliegue | 2 Semanas | 25 de diciembre de 2025 | Lanzamiento Oficial (Go-Live), Código Fuente y Manual de Usuario. |
| Plazo Total Estimado del Contrato | 10 Semanas | 25 de diciembre de 2025 | Entrega Final del Sistema Operativo. |

Los datos son inventados …. Se necesita revisar